Приложение №1

к Заявке на закупку

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ/услуг по внедрению системы налогового учета

для ОАО «МТС-Банк»

## Предмет  закупки.

Предметом закупки является предложение на заключение договора на разработку и  внедрение системы налогового учета (далее – СНУ) на основе данных из АБС ЦФТ-Банк, сопровождение СНУ и обучение пользователей (курсы по администрированию  и работе в системе СНУ.

Перечень функциональных модулей, планируемых к приобретению, состав работ в рамках внедрения СНУ приведены в бизнес-требованиях.

- Цели и задачи внедрения системы СНУ:

  - Цели проекта:

    - Услуги по разработке внедрению СНУ в соответствии с требованиями Банка на основе данных из АБС ЦФТ-Банк.

  - Задачи проекта:

    - Провести обследование процессов Банка по осуществлению налогового учета;

    - Разработать необходимые функциональные требования и технические задания на автоматизацию;

    - Создать инфраструктуру для развертывания системы на технологических площадках Банка;

    - Настроить/доработать до полного соответствия бизнес и функциональным требованиям программное обеспечение на развернутой инфраструктуре Банка;

    - Оформить техническую документацию, описывающую настройки и использование ПО;

    - Оформить пользовательскую документацию на русском языке, описывающую сценарии работы с функционалом внедренного ПО;

    - Обучить пользователей и специалистов группы технического сопровождения, технологов, ключевых пользователей системы;

    - Провести перечень дополнительных работ, необходимых для поэтапного запуска системы в ОПЭ (настройка справочников, работы по миграции данных);

    - Провести приемо-сдаточные испытания и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию функционала системы;

    - Обеспечить стабильное функционирование системы и автоматическое резервирование, исправление ошибок по результатам ОПЭ,  передать систему в промышленную эксплуатацию;

    - Обеспечить техническую поддержку и сопровождение ПО в ходе проекта;

    - Обеспечить гарантийную поддержку после ввода в ОПЭ;

    - Обеспечить сопровождение и развитие СНУ после завершения проекта.

  - Бизнес требования на проект по внедрению системы СНУ приведены в Приложении № 1 к Заявке на закупку.

  - Нефункциональные требования к СНУ приведены в Приложении №2 к Заявке на закупку.

- Требования к разработке и внедрению СНУ.

  - Разработка СНУ производится после подписания договора поэтапно, согласно графику работ и бизнес-требованиям Банка.

  - Разработка и внедрение СНУ осуществляется силами Поставщика по адресу ОАО «МТС-Банк»: ул. Садовническая, д. 75 в установленный в Договоре срок.

  - Поставка оборудования, необходимого для реализации проекта не входит в рамки Коммерческого Предложения, однако поставщик должен указать необходимые параметры оборудования в соответствии с требованиями системы. Поставщик обязан произвести устранение недостатков в поставляемом товаре в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов/претензий от ОАО «МТС-Банк».

  - Поставщик обязан предоставить Руководство пользователя и Руководство администратора (на русском языке) по приобретенной Банком СНУ.

  - Ниже представлен список работ Поставщика и результат по каждой работе. Данные работы должны быть выполнены в рамках каждого этапа проекта и должны быть включены в Коммерческое Предложение.

  - Обеспечение безопасности системы автоматизации налогового учета  согласно  внутренним требованиям по информационной безопасности в Банке, требованиям регуляторов деятельности Банка и законодательства РФ.

| № | Работа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области и разработка технического задания | Разработан, согласован и передан в Банк Документ Техническое задание в объеме, достаточном для проведения разработки и настройки ПО |
| 3 | Развертывание и настройка тестовых/промышленных сред на площадках Заказчика | Произведена настройка необходимых программных компонентов внедряемого ПО, за исключением аппаратного обеспечения и системного ПО (операционные системы, СУБД), позволяющая провести соответствующий этап тестирования |
| 4 | Настройка/доработка до полного соответствия бизнес и функциональным требованиям программного обеспечения | Произведена доработка и настройка необходимых программных компонентов внедряемого ПО, включая интеграционный слой, до полного соответствия требованиям |
| 5 | Оформление технической документации | Разработаны, согласованы и переданы в Банк планы тестирования, методика ПСИ, протоколы тестирования, руководства администратора и пользователя, протоколы проведения тестирования, ПСИ |
| 6 | Обучение персонала Банка | Проведено обучение технологов, разработчиков, администраторов и пользователей системы в объеме, достаточном для эксплуатации системы |
| 7 | Внутреннее функциональное тестирование | Проведено функциональное, приемочное, регрессионное тестирование. Предоставлены соответствующие протоколы и акты |
| 9 | Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | Проведено ПСИ согласно методике, предоставлены протоколы и акты |
| 10 | Сопровождение, исправление ошибок и стабилизация решения на этапе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) | Исправлены обнаруженные ошибки и недочеты. Проведено обновление соответствующей технической и пользовательской документации |
| 11 | Прочие работы, необходимые для ввода в промышленную эксплуатацию внедряемой системы, в том числе, корректировка справочников, загрузка орг. структуры, пр. работы по миграции данных | В соответствии со спецификой проводимых работ в объеме, достаточном для выполнения соответствующих бизнес и функциональных требований |

- Требования к проведению работ по обучению пользователей:

  - Поставщик проводит обучение пользователей по администрированию СНУ в количестве 3 человек.

  - Поставщик проводит обучение пользователей по моделированию в СНУ в количестве 10 человек.

  - Поставщик проводит обучение пользователей по работе в СНУ в количестве 10 человек.

- Требования к проведению работ по доработке/настройке СНУ в рамках внедрения системы и в рамках послепродажного обслуживания:

  - Работы должны выполняться по разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком Заданиям на реализацию доработок (далее по тексту – Техническое задание).

  - По каждому отдельному Техническому заданию в срок, не превышающий 5 рабочих дней,  Поставщиком должен быть проведен анализ и представлено на согласование Банку Заключение, содержащее следующую информацию:

- план реализации работ по Техническому заданию;

- перечень специалистов со стороны Поставщика, необходимых для реализации Технического задания;

- оценка трудозатрат специалистов Поставщика на реализацию Технического задания;

- определение требований к составу специалистов Банка для привлечения к работам по реализации Технического задания;

- прочие необходимые требования для реализации Технического задания (если применимо).

  - Основным источником данных является Единое Хранилище данных.

Проект будет проводиться в несколько этапов. Разбиение функционала между этапами может быть уточнено по результатам завершения каждого этапа проекта.

  - После реализации Технического задания Поставщик устанавливает обновления и предоставляет в Банк тест-кейсы для функционального тестирования реализованных доработок.

  - В случае если по результатам тестирования реализованные доработки приняты Банком,  сторонами (Банком и Поставщиком) подписывается Акт выполненных работ.

  - В случае если по результатам тестирования реализованные доработки не приняты Банком, оформляется Акт недостатков по качеству.

  - Поставщик обязан исправить выявленные Банком недостатки в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству от Банка.

  - По согласованию Банка и Поставщика реализация Технических заданий может осуществляться на территории Банка по адресу: ул. Летниковская, д. 10/11.

- Требования к послепродажному обслуживанию:

  - Техническая поддержка предусматривает проведения Поставщиком консультаций по телефону и по электронной почте в режиме: 5 дней в неделю, 9 часов в сутки.

  - Поставщиком должен быть выделен адрес электронной почты и телефон, по которому Заказчик может направлять запросы и обращения.

  - Поставщиком должны быть предоставлены нормативы обработки запросов Банка. В настоящем пункте приведены данные, которые соответствуют ожиданиям Банка:

|  | Приоритет * | Описание проявления проблемы | Время реакции | Время предоставления обходного решения | Время предоставления итогового решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Критичный | Исключает возможность работы всех пользователей (вследствие недоступности функционала системы, либо снижения производительности, приводящего к невозможности выполнения регламентов работы с СНУ). Критическая ситуация. Требует немедленного устранения. | 10 мин | 1 час | 4 часа |
| B | Высокий | Исключает возможность работы отдельных пользователей, остальные пользователи работают нормально. | 10 мин | 8 часов | 24 часа |
| C | Средний | Нарушает работу отдельных пользователей, однако основные операции выполняются. | 15 мин | 16 часов | 48 часа |
| D | Низкий | Некритическое проявление. | 30 мин | - | 56 часов |
| E | Консультация по настройке | Консультация администратора по настройке системы | 60 мин | - | 24 часа |

  - Бесплатное предоставление официальных обновлений СНУ. Перед передачей официальных обновлений СНУ обновления должны быть предварительно протестированы Поставщиком.

7. Срок исполнения обязательств Поставщика:

Сроки разработки, внедрения СНУ с учетом обучения пользователей устанавливаются в отдельном приложении к Договору.

- Порядок формирования цены договора:

  - Цена договоров должна включать все применимые налоги и сборы.

  - Стоимость Договора формируется на основе Предложения Поставщика. В случае если в Предложении сумма денежных средств указана в условных единицах (USD/EURO), оплата будет осуществляться по курсу Банка России на день оплаты.

  - Стоимость системы и работ по внедрению должна включать:

- Лицензии на прикладное ПО (модули системы);

- Лицензии на системное ПО, необходимое для работы системы (OC, СУБД, системная платформа и т.д.);

- Работы по внедрению;

- Работы по кастомизации Продукта в соответствии с требованиями банка;

- Обучение сотрудников Банка;

- Работы по тестированию, опытно-промышленной эксплуатации и ввода в Промышленную Эксплуатацию;

- Командировки;

- Другие необходимые для реализации проекта расходы.

  - Поставщик должен указать в КП ставки специалистов, привлекаемых к выполнению проекта. Ставки фиксируются на период выполнения проекта.

  - Стоимость сопровождения включать следующие параметры:

- Cопровождение лицензий (предоставление регулярных обновлений ядра системы и устранение ошибок ядра);

- Сопровождение Системы с учётом выполненных доработок и кастомизации Системы в соответствии с требованиями Банка (устранение ошибок, обеспечение соответствия новым версиям ядра) в соответствии с п. 5.3;

- Обновления Системы, в том числе связанные с требованиями регуляторов и законодательства РФ;

- Разрешение инцидентов и проблем;

- Обработка нештатных ситуаций.

8.6. Проект Договора сопровождения должен включать:

- Стоимость, условия и максимальный объём доработок в рамках сопровождения;

- Условия и ставки по дополнительным доработкам/развитию Системы;

- Договор сопровождения должен включать условия оказания услуг по доработкам системы и включать ставки специалистов, которых будет необходимо привлекать к работам для реализации доработок.

Требуемый срок действия договора Сопровождения – 3 года. Поставщик должен указать принципы ценообразования  договоров на сопровождение. Стоимость указывается со всеми применимыми налогами.

- Порядок оплаты:

  - Оплата работ/услуг осуществляется по факту подписания сторонами Актов выполненных работ/оказания услуг, актов предоставления прав согласно Техническому заданию в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта и получения от Поставщика счета на оплату.

  - Участник вправе предложить иные условия взаиморасчетов, однако условия п.8.1 являются приоритетными для Банка.

  - Лицензии прикладного ПО (модули) закупаются банком не ранее этапа ввода системы в Опытно-промышленную эксплуатацию.

- Гарантийные обязательства Поставщика:

Гарантийный срок на выполненную работу/услугу должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ по Техническому заданию.

- Требования к Поставщику:

  - Требования к организации выполнения работ:

    - Банк предполагает ответственность Поставщика за результаты проекта в целом.

При этом, в рамках реализации проекта, Поставщик может привлекать третьих лиц при условии сохранения ответственности за результаты проекта в целом;

    - Предполагается единая проектная команда с разбивкой по рабочим группам. Проектную команду по внедрению должен возглавлять Руководитель проекта со стороны поставщика. Рабочие группы также возглавляют представители Поставщика и включают экспертов и исполнителей от Поставщика и Заказчика;

    - Проектная команда должна иметь чёткий план коммуникаций внутри команды, с сотрудниками Банка, с третьими лицами;

    - В рамках проекта Поставщик должен обеспечить необходимые процедуры и контроль качества;

    - Банк планирует выделение необходимых ресурсов для содействия Поставщику в процессе реализации проекта. План по привлечению сотрудников Банка (частичного или полного) к выполнению проекта по внедрению программно-аппаратного комплекса также должен быть предоставлен Поставщиком;

    - Команда проекта со стороны поставщика должна владеть всеми необходимыми лицензиями, регламентами и правилами в части планирования, выполнения и контроля работ. Также не исключается выполнение установленных в Банке правил и регламентов проектов по внедрению программно-аппаратных комплексов.

  - Необходимо наличие единого контактного лица по организационным вопросам – Руководитель проекта, а также выделенный куратор проекта со стороны Поставщика.

- Требования к предоставляемой документации:

Программно-аппаратный комплекс до сдачи в опытно-промышленную эксплуатацию должен быть обеспечен всей необходимой, в том числе, но не ограничиваясь, следующей документацией на русском языке:

- Техническое задание;

- Архитектура проекта;

- Планы тестирования и тест-кейсы;

- Методика проведения приемо-сдаточных испытаний (ПСИ);

- Алгоритм формирования отчётов;

- Инструкцию администратора ПО;

- Документация от разработчика ПО;

- Инструкция бизнес пользователя.

- Инструкция по инсталляции для Заказчика (последовательность действий по установке релиза)

Новые версии системы также должны содержать в дистрибутиве обновление документации на всё ПО.

Приложение №1 к Техническому заданию.

Бизнес-требования на автоматизацию налогового учета в ОАО «МТС-Банк»

Приложение №2 к Техническому заданию.

Нефункциональные требования к СНУ.

  - Требования к журналу событий:

    - СНУ должен обеспечивать протоколирование  сообщений об ошибках  в журнале событий;

    - Журнал событий должен фиксировать пользователя, дату и время, действия и параметры операции (настраиваемое).

  - Требования к ролевой модели и настраиваемости системы:

    - Система прав должна быть основана на принципе ролевого управления доступом.

    - СНУ должен обеспечивать разграничение для каждой роли пользователя определенного набора прав доступа (полномочия), например:

      - чтение, редактирование, добавление и удаление определенного набора данных,

      - администрирование программы (настройка, добавление новых модулей и т.п.),

      - управление пользователями (заведение, редактирование, раздача прав, блокирование, удаление пользователей),

      - аудит безопасности (просмотр логов системы, журналов работы).

    - Ролевая модель СНУ должна быть настраиваемая, должна быть возможность добавление новых ролей, изменение наполненности существующих ролей.

- Требования к производительности.

Кол-во одновременно работающих пользователей (параллельных сессий) 10 (Десять).

- Система должна получать данные для налогового учета из АБС ЦФТ-Банк

- Внедрение Системы не должно привести к снижению производительности АБС ЦФТ-Банк