# Приложение №1к заявке на закупку

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

# «__»________   2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по автоматизации процесса составления регламентной отчетности (РСБУ) в ОАО «МТС-Банк»

- Предмет  закупки

Программный комплекс и работы по автоматизации процесса составления регламентной отчетности (далее – Автоматизация отчетности по РСБУ) по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ), имеющие целью сокращение сроков составления, уменьшение трудоемкости и последующую централизацию процесса составления отчетности по РСБУ, предоставляемой в контролирующие органы.

Предметом закупки является наилучшее предложение на поставку лицензий и  выполнение работ/оказание услуг по Автоматизации отчетности по РСБУ на основе внедряемого комплекса Единого хранилища данных (далее – ЕХД).

- Этапы проекта. Требования к составу работ по проекту

  - Работы осуществляются поэтапно. Реализация проекта предполагается на основе ЕХД Банка. Этапы и сроки проекта связаны с этапами и сроками проекта по внедрению ЕХД. Перечень отчетов, внедряемых на каждом этапе проекта, определяется на основе прогнозируемой к заполнению в данный период информации в ЕХД. По завершению последнего этапа Банк переходит к промышленной эксплуатации комплекса по автоматизированному составлению отчетности по РСБУ.

Бизнес-требования к автоматизации процесса подготовки регламентной отчетности приведены в Приложении к настоящему Техническому заданию.

  - Предоставление прав на программные продукты, используемые для Автоматизации отчетности по РСБУ, осуществляется последовательно, по завершению каждого из этапов.

  - В состав работ входит обучение ключевых пользователей (не более 5 человек) и администраторов системы (не более 2 человек) со стороны Банка. Обучение должно проводиться в учебном центре Участника (или его партнера) отдельно от процесса внедрения системы.

  - Гарантийные обязательства на каждый этап должны действовать не менее 6 месяцев с момента ввода в опытно-промышленную эксплуатацию и не менее 2 месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию.

- Требования к выполнению работ

  - Победитель принимает на себя обязательства выполнить работы собственными силами. Допускается привлечение субподрядчиков по согласованию с Банком, при этом Победитель несет полную ответственность за результаты деятельности/бездействие привлекаемых третьих лиц.

  - Если иное не предусмотрено по согласованию сторон, Победитель выполняет работы по адресу Банка, Москва, ул. Садовническая, д.75.

- Предоставление предложений

  - В технико-коммерческое предложение участник включает следующую информацию:

    - Перечень лицензий, необходимых для развертывания системы (как на прикладное ПО, так и системное ПО, с учетом всех заявленных требований).

    - Стоимость работ по внедрению, тестированию, опытно-промышленной эксплуатации и ввода в Промышленную Эксплуатацию.

    - Стоимость обучения (если не включена в стоимость работ).

    - График реализации проекта.

    - Ставки проектной команды для выполнения доработок, не вошедших в требования Банка.

    - Технические требования к инфраструктуре и оборудованию Банка, необходимому для Автоматизации отчетности по РСБУ (к конфигурации оборудования, в том числе сервера, системы хранения, коммутация и т.д.).

    - Гарантийные обязательства Участника применительно к внедряемым компонентам системы и выполненным доработкам и настройкам в соответствии с требованиями Банка.

    - Другие необходимые для реализации проекта расходы.

  - Все цены (тарифы) в предложении должны быть указаны в рублях РФ с НДС (если применим).

  - Поставщик должен указать полный расчет стоимости внедрения, годовой стоимости сопровождения и итоговой стоимости владения системой на 5 лет.

- Срок реализации проекта

  - Плановая дата начала проекта – 01.03.2013 г.

  - Запрашиваемый срок окончания работ (запуск в промышленную эксплуатацию) – поэтапно, со второго полугодия 2013 года по второе полугодие 2014 года, срок полной реализации проекта – 31.12.2014.

- Порядок оплаты

Планируется поэтапная оплата работ  на следующих условиях:

- предпочтительно: до 30% аванс на работы, 40% - после подписания Акта о вводе в ОПЭ, 30% - после подписания Акта о вводе в ПЭ,

- но не хуже: 50% аванс на работы и 50% после подписания Акта о вводе в ПЭ.

Оплата лицензий, работ, услуг осуществляется по факту подписания сторонами Актов выполненных работ/оказания услуг, актов предоставления прав.

Участник вправе предложить иные условия взаиморасчетов.

- Требования к Поставщику:

  - Наличие подтвержденного опыта реализации аналогичных проектов за последние 3 года.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник Управления методологии и контроля

Департамент бухгалтерского учета 			_____________/Фурзикова Н.Ю./

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер	           				______________/Елтышев А.В./