«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«___»_________   2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и внедрение модуля «Оценка персонала» в систему WebTutor для ОАО «МТС-Банк».

# Требования к товарам, условия и сроки поставки товара.

## Предмет закупки:

- Модуль «Оценка персонала» системы WebTutor, который необходим для автоматизации процедур оценки персонала.

-    Система должна выполнять следующие функции:

- создание тестов и проведение электронного тестирования

- оценка персонала по компетенциям

- оценка результатов деятельности

- проведение опросов сотрудников

Предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора на  поставку Модуля «Оценка персонала» системы WebTutor на следующих условиях:

- Технические требования к товару: согласно Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Общие требования к товару:

  - По своим параметрам товар должен соответствовать или превосходить характеристики и требования, указанные в Спецификации №1 к настоящему Техническому заданию.

  - Оптимальное сочетание функциональных возможностей, цены и удобства использования системы.

  - Оптимальная технология подключения филиалов (по критериям стоимости, решения, трудозатрат и т.д.)

  - Отсутствие зависимости общей стоимости системы от количества подключенных пользователей (зарегистрированных рабочих мест).

  - Сотрудники получают доступ на учебном портале к информационным материалам и проходят тестирование в электронной форме, а также участвуют в оценочных процедурах и выполняют некоторые административные функции.

  - Через портал пользователи системы могут выполнять следующие функции:

- проходить тестирование,

- знакомиться с базами знаний (дополнительными учебными, корпоративными и другими материалами),

- участвовать в опросах, обсуждениях и форумах,

- участвовать в оценочных процедурах,

- руководители могут также просматривать данные о тестировании своих сотрудников, получать отчеты о результатах оценки.

- Требования к установке:

3.1. Модуль «Оценка персонала» должен быть установлен на оборудование Заказчика и протестирован.

3.2. Установление программных блоков систем, настройка дизайна портала в соответствии с требованиями.

3.3. Выполнение работ по настройке Системы.

3.4. Настройка оценочных процедур, на которые предполагается настроить:

- дополнительные функции портала,

- оценочные процедуры, на которые предполагается настроить систему,

- оценочные формы для использования с этими процедурами,

- формы отчетов и пр.

- Платежные условия договора:

  - Оплата производится по безналичному расчету, на основании выставленного Поставщиком счета, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Договора;

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

- Порядок формирования цены: в цену должны быть включены все затраты на приобретение товара и работы по настройке, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки. Цена фиксируется на весь период действия договора.

- Условия поставки товара:

7.1. в объеме, указанном в спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию). Поставка, установка на оборудование Заказчика и проведение тестовых мероприятий осуществляется силами и средствами Поставщика  по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

7.2. проведение дополнительных работ по доработке и настройке Модуля Оценка персонала

7.3. обеспечение восстановления работы Модуля в случае, если в сети произошли сбои или поломки в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Системы

7.4. по факту поставки товара Поставщик передает  Заказчику Акт приема-передачи на данную продукцию.

- Срок поставки, установки и тестирования товара:

  - Заказчик предоставляет необходимые материалы, а Поставщик устанавливает программные блоки системы, настраивает дизайн портала в соответствии с требованиями Заказчика - 2 рабочие недели с даты подписания сторонами Договора и оплаты стоимости программных продуктов.

  - Поставщик обеспечивает доставку дистрибутива Системы на магнитном носителе в офис Заказчика по указанному им адресу, Заказчик подписывает Акт приема-передачи на передаваемую Систему. После подписания Акта Заказчиком Поставщик проводит установку и базовую настройку Системы - 2 рабочие недели после даты завершения этапа 1.

  - Поставщик выполняет доработку и внедрение программного обеспечения работы по настройке Системы в соответствии с требованиями Заказчика – не более 6 рабочие недель с даты поступления запроса на доработку

  - Общий срок внедрения Системы – не более 10 недель.

- Требования к Участнику

  - Опыт работы с Банками.

  - Компания должна быть разработчиком системы и осуществлять техническую поддержку СДО «WebTutor», или являться юридическим лицом, уполномоченным на заключение договоров по приобретению дополнительных модулей и технической поддержки СДО WebTutor, обязательно  наличие партнерского лицензионного договора, подтверждающего права на оказания  данных услуг (скан-копию договора предоставить).

Приложение №1

к Техническому заданию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и описание продукции | Технические требования | Ед.изм. | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль «Оценка персонала» | Оценка персонала по компетенциям: - Формирование базы данных компетенций, знаний и навыков, поведенческих индикаторов, их описание и задание шкал оценки - Построение профилей компетенций - Планирование процедуры оценки (конструирование метода проведения оценки, выбор и оповещение участников оценки, составление плана оценочных мероприятий) - Проведение оценки (заполнение оценочных форм через Портал, поддержка настраиваемых документооборотов), контроль за ходом процедуры - Формирование и анализ результатов оценки, подготовка аналитических отчетов Планирование и оценка результатов деятельности: - Формирование базы данных ключевых показателей эффективности (KPI) - Построение профилей KPI - Планирование процедуры оценки (конструирование метода проведения оценки, выбор и оповещение участников оценки, составление плана оценочных мероприятий) - Трансляция целей и KPI от руководителей к подчиненным, декомпозиция целей и показателей, контроль достижения поставленных целей Проведение оценки (заполнение форм планов деятельности и оценок деятельности через Портал, поддержка настраиваемых документооборотов), контроль за ходом процедуры Поддержка многоэтапных процедур планирования и оценки деятельности с механизмами транслирования и связывания целей различных участников оценки Описание профилей премирования и расчет интегральных оценок по результатам деятельности нескольких участников оценки (сотрудников и подразделений) Обработка результатов и подготовка отчетных документов | CD диск | 1 |